.

**ГРАФИК**

*работы котельных ООО «ТСК»*

*на межотопительный период 2024 года*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № кот. | Адрес | Часы работы | Тип нагрузки | Примечание |
| 4 | пер. Дунаевского, 2б | Круглосуточно | Ежедневно | Ремонт  28.05 по 10.06 включительно |
| 8 | ул. Ванцетти, 38б | Круглосуточно | Ежедневно | Ремонт  18.06 по 01.07  включительно |
| 10 | ул. Текстильная,4б | Круглосуточно | Ежедневно | Ремонт  21.05 по 03.06  включительно |
| 11 | ул. Дзержинского, 26б | Круглосуточно | Ежедневно | Ремонт  11.06 по 24.06  включительно |
| 13 | 2-ой Трудовой пер., 2 (микр-н Поликор) | Круглосуточно | Ежедневно | Ремонт  09.07. по 22.07 включительно |
| 14 | ул. Краснофлотская  (мик-н Менделеева) | Круглосуточно | Ежедневно | Ремонт  25.06. по 08.07 включительно |
| 15 | ул. Красноветкинская (мкр-н Красная Ветка) | Круглосуточно | Ежедневно | Ремонт  06.08 по 19.08 включительно |
| 16 | ул. Социалистическая (мкр-н ф-ки №2) | Круглосуточно. | Ежедневно | Ремонт  25.06 по 08.07 включительно |
| 18 | ул. Ломоносова (мкр-н Томна) | Круглосуточно | Ежедневно | Ремонт  28.05 по 10.06 включительно |
| 19 | ул. Спортивная, 18 | Круглосуточно | Ежедневно | Ремонт  21.05 по 03.06 включительно |
| 20 | ул. Спортивная, д.2а (мкр-н Сокольники) | Круглосуточно | Ежедневно | Ремонт  21.05 по 03.06  включительно |

Все изменения сроков производства ремонтных работ, связанных с поступлением оборудования и материалов будут опубликованы в средствах массовой информации.